# Guía práctica: Git (proyecto) y Jira

Autor: Aldo Holgado (ejemplo)

Fecha: 3 de noviembre de 2025

## Introducción

Este documento ofrece una guía práctica y lista para entregar sobre cómo organizar un proyecto con Git y cómo gestionar tareas y seguimiento con Jira. Incluye flujos de trabajo recomendados, comandos útiles, plantillas de issues y ejemplos de uso en Jira. Está pensado para estudiantes o equipos pequeños que desean establecer buenas prácticas rápidamente.

## Git - Resumen del flujo de trabajo

1. Repositorio remoto (GitHub/GitLab/Bitbucket): mantener el código fuente.
2. Branches principales:
   - main (o master): versión estable de producción.
   - develop: integración de características (opcional si se usa Git Flow).
   - feature/*: ramas para desarrollar nuevas funcionalidades.
   - hotfix/*: correcciones urgentes sobre main.
   - release/*: preparación de versiones (opcional).

Flujo recomendado (simplificado):

1. Crear una rama feature: `git checkout -b feature/nombre-feature`
2. Hacer commits locales frecuentes con mensajes claros: `git commit -m "feat: agregar login"`
3. Subir la rama al remoto: `git push -u origin feature/nombre-feature`
4. Abrir Pull Request (PR) y solicitar revisión de colegas.
5. Después de la aprobación, merge a develop o main según la política (usar squash o merge commit según convenga).
6. Borrar ramas remotas obsoletas: `git push origin --delete feature/nombre-feature` y limpiar locales.

## Comandos Git básicos y útiles

- Inicializar repositorio: `git init`

- Clonar repositorio: `git clone <url>`

- Estado actual: `git status`

- Agregar cambios: `git add <archivo>` / `git add .`

- Commit: `git commit -m "mensaje"`

- Crear rama: `git checkout -b <rama>`

- Cambiar de rama: `git checkout <rama>`

- Traer cambios: `git pull`

- Subir cambios: `git push`

- Ver historial: `git log --oneline --graph --all`

- Rebase interactivo: `git rebase -i <base>`

- Stash (guardar cambios temporales): `git stash` / `git stash pop`

## Buenas prácticas en Git

- Commits atómicos y mensajes claros (tipo: scope: descripción).
- Hacer `pull` antes de comenzar a trabajar y resolver conflictos localmente.
- Usar PRs y revisiones de código (code review).
- Automatizar CI (tests, linting) para cada PR.
- Mantener el repo limpio: eliminar ramas obsoletas y usar .gitignore correctamente.

## Git Flow (resumen)

Git Flow es un modelo de branching que usa ramas `main`, `develop`, `feature/*`, `release/*` y `hotfix/*`. Es útil para proyectos con versiones formales. Pasos básicos:
1. develop integra features.
2. release prepara y estabiliza versiones desde develop antes de merge a main.
3. hotfix se crea desde main para arreglos urgentes y luego se mergea en main y develop.

## Jira - Introducción

Jira es una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento de incidencias utilizada para planificar, rastrear y gestionar el trabajo de equipos. Se organiza mediante proyectos, issues, sprints (en Scrum) y flujos de trabajo (workflows).

### Tipos de issue comunes en Jira

- Epic: agrupador grande de trabajo.
- Story (Historia de Usuario): funcionalidad desde la perspectiva del usuario.
- Task (Tarea): trabajo técnico o tarea menor.
- Bug (Incidencia): error a corregir.
- Sub-task: subtareas dentro de una issue.
- Improvement: mejora de una funcionalidad existente.

### Plantilla de issue (ejemplo)

Título: [Tipo] - Resumen breve

Descripción:
- Contexto: (¿Dónde ocurre? ¿Por qué es importante?)
- Requisitos/Comportamiento esperado:
- Pasos para reproducir (si es un bug):
  1. 
  2. 
  3. 
- Evidencia/Adjuntos:
- Criterios de aceptación:
  - [ ] Criterio 1
  - [ ] Criterio 2

Prioridad: (Blocker/Major/Minor)
Estimación: (p.ej. 3d, 5 puntos)
Asignado a: 
Etiquetas:

### Flujo de trabajo en Jira (sugerido)

Propuesta simple para equipos ágiles:
To Do -> In Progress -> In Review -> Done

Para bugs: To Do -> In Progress -> QA -> Done

Agregar transiciones que registren comentarios y asignaciones, y usar resoluciones al cerrar issues.

## Buenas prácticas en Jira

- Mantener issues pequeños y bien definidos.
- Priorizar y estimar (planning poker) con el equipo.
- Usar epics y labels para organizar el backlog.
- Mantener el board actualizado (board grooming/sprint refinement).
- Automatizar notificaciones y vincular commits/PRs a issues (usar la clave del issue en mensajes de commit, p.ej. PROJ-123: corregir) .

## Ejemplos de issues (rápido)

- Bug: Al iniciar sesión, el botón 'Ingresar' no responde en móviles Android 12.

- Story: Como usuario, quiero poder restablecer mi contraseña vía correo electrónico.

- Task: Actualizar dependencias del proyecto a versiones seguras.

- Improvement: Optimizar la consulta de la página de listado para reducir tiempo de carga.

- Hotfix: Corregir error crítico en el checkout que impide finalizar compras.

## Vinculación entre Git y Jira (práctica)

1. En los mensajes de commit incluir la clave del issue: `PROJ-45: implementar endpoint`.
2. Configurar integración entre el repositorio (GitHub/GitLab) y Jira para cerrar issues automáticamente al mergear.
3. En Pull Requests referenciar el issue y pruebas realizadas.

### Checklist para Pull Requests (PR)

- [ ] El código compila y pasa tests.
- [ ] Se agregó/actualizó la documentación necesaria.
- [ ] No hay secretos en el código (.env, claves).
- [ ] Se añadieron pruebas unitarias o se actualizaron las existentes.
- [ ] Se revisaron posibles impactos en rendimiento.

## Conclusión y recursos adicionales

Estas pautas permiten comenzar a trabajar con un flujo ordenado entre Git y Jira. Para seguir avanzando, se recomienda configurar CI/CD, políticas de merge (protecciones de ramas), y entrenar al equipo en revisiones de código y estimaciones ágiles.

---

Si deseas, puedo adaptar este documento al formato de tu plantilla universitaria o añadir un diagrama de flujo.